СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

30 ноября 2021 года  № 58/1

О согласовании направления средств стимулирования управы Обручевского района города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий на 2022 год

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Обручевского района города Москвы от 22.11.2021 № ОБ-12-549/21, Совет депутатов решил:

  - Согласовать направление средств стимулирования управы Обручевского района города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий на 2022 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.

3. Направить настоящее решение в управу Обручевского района города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.

Глава муниципального

округа Обручевский                                                                             С.В. Андреев

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Обручевский

от 30 ноября 2021 года № 58/1

Мероприятия по направлению средств стимулирования управы Обручевского района на проведение работ

по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий на 2022 год

| п/п | Адрес объекта | Конкретные мероприятия | Виды работ | Объем | Ед. изм | Затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новаторов д. 36 корп. 3 | Проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | Ремонт АБП тротуары | 135 | кв.м. | 97 924,95 |
|  |  |  | Замена садового борта | 281 | пог.м. | 455 051,40 |
|  |  |  | Устройство покрытия из искусственной травы | 636 | кв.м. | 1 575 600,96 |
|  |  |  | Устройство малых архитектурных форм | 2 | шт. | 966 440,00 |
|  |  |  | Устройство хромированных поручней | 25 | пог.м. | 137 500,00 |
|  |  |  | Реконструкция лестницы | 2 | шт. | 680 000,00 |
|  |  |  | Разработка ПСД опоры освещения | 1 | шт. | 334 638,00 |
|  |  |  | Установка/замена опор освещения | 9 | шт. | 2 250 000,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  | 6 497 155,31 |
| 2 | ул. Новаторов д. 40А | Проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | Замена садового борта | 70 | пог.м. | 113 358,00 |
|  |  |  | Устройство покрытия из искусственной травы | 317 | кв.м. | 785 323,12 |
|  |  |  | Устройство малых архитектурных форм | 7 | шт. | 12 338 390,00 |
|  |  |  | Устройство садовых диванов и урн | 8 | шт. | 134 640,00 |
|  |  |  | Устройство контейнерной площадки | 1 | шт. | 500 000,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  | 13 871 711,12 |
| 3 | ул. Обручева д. 4 корп. 1 | Проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | Устройство плитки тротуары | 12 | кв.м. | 48 277,44 |
|  |  |  | Замена садового борта | 94 | пог.м. | 152 223,60 |
|  |  |  | Устройство покрытия из искусственной травы | 231 | кв.м. | 343 728,00 |
|  |  |  | Устройство Воркаут | 6 | шт. | 679 075,00 |
|  |  |  | Устройство тренажёров | 28 | шт. | 4 683 850,00 |
|  |  |  | Устройство подпорных стен | 40 | пог.м. | 942 000,00 |
|  |  |  | Разработка ПСД опоры освещения | 0 | шт. | 313 457,94 |
|  |  |  | Установка/замена опор освещения | 8 | шт. | 1 760 000,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  | 8 922 611,98 |
| 4 | ул. Обручева д. 28 корп. 6 | Проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | Ремонт АБП | 617 | кв.м. | 565 789,00 |
|  |  |  | Ремонт плитки | 115 | кв.м. | 747 500,00 |
|  |  |  | Замена дорожного борта | 96 | пог.м. | 172 204,80 |
|  |  |  | Замена садового борта | 85 | пог.м. | 137 649,00 |
|  |  |  | Устройство покрытия из искусственной травы | 290 | кв.м. | 431 520,00 |
|  |  |  | Устройство малых архитектурных форм | 3 | шт. | 514 160,00 |
|  |  |  | Устройство садовых диванов и урн | 8 | шт. | 134 640,00 |
|  |  |  | Разработка ПСД опоры освещения | 0 | шт. | 287 507,84 |
|  |  |  | Установка/замена опор освещения | 3 | шт. | 750 000,00 |
|  |  |  | Посадка кустарников | 55 | шт. | 38 500,00 |
|  |  |  | Посадка деревьев | 1 | шт. | 14 000,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  | 3 793 470,64 |
| 5 | ул. Профсоюзная д. 60 | Проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | Расширение и ремонт АБП тротуары | 381 | кв.м. | 333 756,00 |
|  |  |  | Замена садового борта | 502 | пог.м. | 812 938,80 |
|  |  |  | Устройство покрытия из резиновой крошки | 150 | кв.м. | 330 000,00 |
|  |  |  | Устройство покрытия из искусственной травы | 720 | кв.м. | 1 071 360,00 |
|  |  |  | Устройство малых архитектурных форм | 8 | шт. | 8 613 812,00 |
|  |  |  | Устройство садовых диванов и урн | 30 | шт. | 504 900,00 |
|  |  |  | Устройство Воркаут | 2 | шт. | 671 288,00 |
|  |  |  | Устройство ограждения | 163 | пог.м. | 3 586 000,00 |
|  |  |  | Посадка кустарников | 330 | шт. | 231 000,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  | 16 155 054,80 |
| 6 | ул. Профсоюзная д. 58 корп. 4 | Проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | Устройство малых архитектурных форм | 4 | шт. | 1 309 260,00 |
|  |  |  | Устройство садовых диванов и урн | 8 | шт. | 134 640,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  | 1 443 900,00 |
| 7 | ул. Новаторов д. 4 | Проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | Расширение и ремонт АБП тротуары | 63 | кв.м. | 55 188,00 |
|  |  |  | Замена дорожного борта | 35 | пог.м. | 62 783,00 |
|  |  |  | Замена садового борта | 135 | пог.м. | 217 944,00 |
|  |  |  | Устройство покрытия из искусственной травы | 342 | кв.м. | 508 896,00 |
|  |  |  | Устройство малых архитектурных форм | 5 | шт. | 9 166 530,00 |
|  |  |  | Устройство садовых диванов и урн | 4 | шт. | 134 640,00 |
|  |  |  | Разработка ПСД опоры освещения | 0 | шт. | 297 887,88 |
|  |  |  | Установка/замена опор освещения | 5 | шт. | 1 250 000,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  | 11 693 868,88 |
| 8 | ул. Новаторов д. 4 корп. 3 | Проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | Ремонт АБП | 461 | кв.м. | 422 737,00 |
|  |  |  | Расширение и ремонт АБП тротуары | 258 | кв.м. | 226 008,00 |
|  |  |  | Замена дорожного борта | 99 | пог.м. | 177 586,20 |
|  |  |  | Замена садового борта | 285 | пог.м. | 461 529,00 |
|  |  |  | Установка гранитного борта | 20 | кв.м. | 66 000,00 |
|  |  |  | Устройство контейнерной площадки | 1 | шт. | 500 000,00 |
|  |  |  | Разработка ПСД опоры освещения | 0 | шт. | 303 077,50 |
|  |  |  | Установка/замена опор освещения | 6 | шт. | 1 500 000,00 |
|  |  |  | Посадка кустарников | 693 | шт. | 485 100,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  | 4 142 037,70 |
| 9 | ул. Новаторов д. 10 | Проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | Ремонт АБП | 1067,14 | кв.м. | 978 567,38 |
|  |  |  | Устройство плитки тротуары | 219 | кв.м. | 881 063,28 |
|  |  |  | Расширение и ремонт АБП тротуары | 334 | кв.м. | 292 584,00 |
|  |  |  | Ремонт АБП тротуары | 96 | кв.м. | 69 635,52 |
|  |  |  | Замена дорожного борта | 317 | пог.м. | 568 634,60 |
|  |  |  | Замена садового борта | 421 | пог.м. | 559 045,90 |
|  |  |  | Устройство покрытия из искусственной травы | 255 | кв.м. | 379 440,00 |
|  |  |  | Устройство малых архитектурных форм | 5 | шт. | 2 693 100,00 |
|  |  |  | Устройство садовых диванов и урн | 6 | шт. | 100 980,00 |
|  |  |  | Устройство тренажёров | 43 | шт. | 6 456 332,00 |
|  |  |  | Устройство/реконструкция лестницы | 1 | шт. | 768 000,00 |
|  |  |  | Разработка ПСД опоры освещения | 0 | шт. | 448 500,72 |
|  |  |  | Установка/замена опор освещения | 22 | шт. | 5 500 000,00 |
|  |  |  | Посадка кустарников | 585 | шт. | 409 500,00 |
|  |  |  | Посадка деревьев | 10 | шт. | 140 000,00 |
|  |  |  | Посадка многолетних цветов | 45 | шт. | 22 500,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  | 20 267 883,40 |
| 10 | ул. Новаторов д. 38 корп. 4 | Проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | Расширение и ремонт АБП тротуары | 249 | кв.м. | 218 124,00 |
|  |  |  | Замена дорожного борта | 40 | пог.м. | 71 752,00 |
|  |  |  | Замена садового борта | 294 | пог.м. | 476 103,60 |
|  |  |  | Устройство покрытия из резиновой крошки | 480 | кв.м. | 1 056 000,00 |
|  |  |  | Устройство покрытия из искусственной травы | 155 | кв.м. | 341 000,00 |
|  |  |  | Устройство малых архитектурных форм | 7 | шт. | 2 846 758,69 |
|  |  |  | Устройство садовых диванов и урн | 6 | шт. | 100 980,00 |
|  |  |  | Устройство контейнерной площадки | 1 | шт. | 500 000,00 |
|  |  |  | Устройство хромированных поручней | 35 | пог.м. | 192 500,00 |
|  |  |  | Устройство/реконструкция лестницы | 2 | шт. | 680 000,00 |
|  |  |  | Разработка ПСД опоры освещения | 0 | шт. | 297 887,88 |
|  |  |  | Установка/замена опор освещения | 5 | шт. | 1 250 000,00 |
|  |  |  | Посадка кустарников | 1900 | шт. | 1 330 000,00 |
|  |  |  | Посадка деревьев | 10 | шт. | 140 000,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  | 9 501 106,17 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 96 288 800,00 |